STUDIO DI FATTIBILITA’

“Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio indisponibile comunale”

## Importo totale Euro 900.000,00

### DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Gli interventi consiste consistono nell’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio indisponibile del Comune, tra cui:

-	strade interne ed esterne al centro abitato;

-	edifici scolastici, per il conseguimento dell’agibilità;

-	alloggi popolari;

-	campo sportivo comunale per il conseguimento dell’agibilità;

-	aree a verde nel centro abitato;

### CONFORMITA’ ALLO STRUMENTO URBANISTICO

Gli interventi sono conformi allo strumento urbanistico vigente, atteso che si interverrà sul patrimonio indisponibile comunale.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

L’intervento dovrà essere strutturato conformemente alle previsioni del vigente strumento urbanistico, ovvero P.R.G. approvato definitivamente con Delibera di G.R. n. 1632 del 23/11/1999.

### OBIETTIVI PROPOSTI CON L’INTERVENTO E RISULTATI ATTESI

Con l’intervento previsto, ci si propone, quale obiettivo, di mantenere e rendere agibili gli immobili di proprietà comunale, nonché di effettuare le necessarie opere di manutenzione alla viabilità e alle aree verdi del centro abitato finalizzate alla sicura fruizione delle stesse.

### PARERI NECESSARI PER L’OTTENIMENTO DEGLI STESSI

Non necessita di pareri tecnici.

TEMPI NECESSARI ALLA REDAZIONE DEI PROGETTI E CRONOPROGRAMMA TEMPORALE

La tipologia d’intervento necessita della redazione di progetti in tre livelli di progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo), con ripartizione in Comparti funzionali di intervento.

-Progetto Preliminare	gg 30

-Progetto Definitivo		gg 60

-Progetto Esecutivo		gg 30

Dalla data di conferimento dell’incarico fino alla consegna del progetto Esecutivo, si prevedono complessivi gg.120.

PROGRAMMA TEMPORALE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE ED ULTIMAZIONE DELLE STESSE

L’intervento in oggetto sarà realizzato in tre annualità e rispettivamente:

Anno 2010	1° Importo complessivo di €. 200.000,00

Anno 2011	2° Importo complessivo di €. 400.000,00

Anno 2012	3° Importo complessivo di €. 300.000,00

Nell’annualità del 2010 verranno redatti singoli progetti la cui somma darà come importo complessivo €.200.000,00.

Opere previste

- Sistemazione e rifacimento delle sedi stradali particolarmente danneggiate;

- Rattoppi puntuali su alcune sedi stradali che necessitano di più urgente manutenzione;

- Sistemazione infiltrazioni edifici alloggi case popolari;

- Sistemazione dei servizi igienici negli edifici scolastici;

- Manutenzione straordinaria infissi edifici scolastici;

- Adeguamento del campo da calcio all’uso dello stesso da parte del pubblico

- Sostituzione delle palme ammalorate, con sistemazione dei marciapiedi.

### COPERTURA FINANZIARIA

La copertura finanziaria dell’intervento relativo al 1° Lotto funzionale verrà assicurata con mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.

IMPORTO DELL’INTERVENTO E SUDDIVISIONE PER COSTI

(costo delle opere e somme a disposizione dell’Amministrazione)

L’importo dell’intervento relativo all’anno 2010 ammonta a complessivi Euro. 200.000,00 suddiviso in Euro 150.000,00 per lavori e oneri di sicurezza ed Euro 50.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA

Le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di coordinamento, strumento di programmazione, prevenzione e gestione della sicurezza del cantiere, così come è voluto dai D. Lgs. 494/1996 e 528/1999, sono necessarie ad inquadrare in modo sintetico ed immediato le maggiori problematiche che potrebbero insorgere durante la fase di realizzazione dell’opera, correlate alla sua complessità, ed individuare le eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

La struttura metodologica e progettuale del Piano di Sicurezza e di Coordinamento si estrinseca attraverso uno schema organizzativo delle informazioni e prescrizioni relative alla sicurezza:

- Descrizione della fase lavorativa;

- Collocazione temporale della fase lavorativa;

- Scelte tecniche e tecnologiche;

- Attrezzature necessarie;

- Rischi risultanti;

- Misure di sicurezza e tutela della salute;

- D.P.I. da utilizzare;

- Requisiti di idoneità personale (F.A.I.).

Le lavorazioni sono individuabili nelle seguenti tipologie:

- Opere provvisionali di presidio;

- Scavi;

- Lavorazioni in trincea;

- Posa in opera delle tubazioni e dei pozzetti;

- Opere di contenimento degli scavi;

- Lavori per l’allontanamento delle acque di falda superficiale;

- Ripristini.

L’allestimento del cantiere costituisce la prima fase lavorativa per l’intervento che si andrà a realizzare. Dalle scelte che verranno fatte di tipo logistico e funzionale, dipenderà l’andamento del cantiere, sia in termini di efficienza che di sicurezza.

Le attività che comporteranno l’allestimento e l’organizzazione del cantiere sono le seguenti:

- Analisi generale del contesto urbano e conseguenti scelte organizzative;

- Delimitazione e recinzione dell’area di cantiere;

- Recinzione delle aree soggette a scavi e protezione da eventuali cadute;

- Apprestamenti organizzativi relativi a:

- Viabilità carrabile e pedonale;

- Ubicazione delle attrezzature;

- Ubicazione delle prestazioni fisse di lavoro;

- Ubicazione depositi;

- Impianto di cantiere;

- Coordinamento uso mezzi ed impianti collettivi;

- Adempimenti procedurali.

Poiché le lavorazioni interessano indirettamente la viabilità e il transito da e per il cantiere dei mezzi meccanici e di trasporto dei materiali, esigerà una specifica segnaletica prevista dal Codice della Strada e da D. Lgs. 493/1996 per le segnalazioni di pericolo e la regolamentazione della circolazione.

Le attrezzature, i rischi risultanti, le misure di sicurezza e tutela della salute per le diverse tipologie di lavorazione, saranno specificate in sede di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Per tutti i tipi di lavorazione che si effettueranno si dovranno adottare dei dispositivi di sicurezza (D.P.I.), i quali dovranno essere provvisti di marchio CE e dichiarazione di conformità.

Nel Piano di Coordinamento e Sicurezza si dovranno indicare:

- Committente;

- Responsabile dei lavori;

- Oggetto dell’appalto;

- Indirizzo del cantiere;

- Data presunta di inizio lavori;

- Durata presunta dei lavori;

- Numero presunto dei lavoratori;

- Importo presunto dei lavori:

FASE DELLA PROGETTAZIONE

- Coordinatore per la sicurezza;

- Progettista.

FASE DELL’ESECUZIONE

- Coordinatore per la sicurezza;

- Direttore dei lavori;

- Impresa appaltatrice;

- Direttore Tecnico del cantiere;

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- Assistente di cantiere.

Prima dell’inizio dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 494/1996 e D.Lgs. 528/1999, il Committente o il Responsabile dei Lavori effettuerà la Notifica Preliminare, ovvero comunicherà agli organismi territorialmente competenti alla sorveglianza e al controllo (A.U.S.L. e Ufficio del Lavoro) l’impianto del cantiere e l’inizio presunto dei lavori, fornendo, inoltre, i nominativi di tutte le figure che a vario titolo partecipano alla realizzazione dell’opera. Successivamente, in seguito ad eventuali variazioni dei dati trasmessi all’organo di vigilanza, vanno comunicati gli aggiornamenti.

PROGETTISTI

Arch. Alessandra NAPOLETANO

Arch. Diego Perrone