STUDIO DI FATTIBILITA’

# Progetto per la realizzazione di interventi di efficientamento del plesso scolastico di via Roselli al fine di installare sull’area solare un impianto fotovoltaico della potenza di 150Kwp.

## Importo totale progetto Euro 320.000,00

### DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’intervento consiste nella realizzazione di interventi di efficientamento energetico dell’involucro e degli impianti del plesso scolastico di via Roselli al fine di permettere l’installazione di un impianto fotovoltaico sull’area solare del predetto plesso.

### CONFORMITA’ ALLO STRUMENTO URBANISTICO

L’intervento è conforme allo strumento urbanistico vigente.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

L’intervento dovrà essere strutturato conformemente alle linee guida del P.O. 2007-2013 - Asse II linea d’intervento 2.4 – Azione 2.4.1. e secondo la normativa specifica di settore.

### OBIETTIVI PROPOSTI CON L’INTERVENTO E RISULTATI ATTESI

Con l’intervento previsto, ci si propone, quale obiettivo, di realizzare gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici pubblici che hanno una certa rilevanza per la comunità locale, in considerazione delle funzioni che vi si svolgono.

### PARERI NECESSARI PER L’OTTENIMENTO DEGLI STESSI

Necessita di autorizzazione regionale.

TEMPI NECESSARI ALLA REDAZIONE DEI PROGETTI E CRONOPROGRAMMA TEMPORALE

La tipologia d’intervento necessita della redazione di progetti in tre livelli di progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo), con ripartizione in Comparti funzionali di intervento.

-Progetto Preliminare	gg 45

-Progetto Definitivo		gg 30

-Progetto Esecutivo		gg 30

Dalla data di conferimento dell’incarico fino alla consegna del progetto Esecutivo, si prevedono complessivi gg.120.

PROGRAMMA TEMPORALE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE ED ULTIMAZIONE DELLE STESSE

L’intervento in oggetto sarà realizzato in un’unica annualità per complessivi €.320.000,00

IMPORTO DELL’INTERVENTO E SUDDIVISIONE PER COSTI

(costo delle opere e somme a disposizione dell’Amministrazione).

L’importo dell’intervento per l’anno 2010 ammonta a Euro. 320.000,00 suddiviso in Euro 208.000,00 per lavori e oneri di sicurezza ed Euro 112.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

OPERE PREVISTE

Le opere previste, sono le seguenti:

- Efficientamento energetico delle superfici opache;

- Efficientamento energetico delle superfici vetrate

- Efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione

- Efficientamento energetico dell’impianto di riscaldamento.

### COPERTURA FINANZIARIA

La copertura finanziaria dell’intervento sarà richiesta alla Regione Puglia a valere sull’azione 2.4.1 “Promozione del risparmio energetico e dell’impiego di energia solare nell’edilizia pubblica non residenziale” del PO FESR 2007-2013.

PROGRAMMA TEMPORALE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE ED ULTIMAZIONE DELLE STESSE

Tenendo conto dei tempi necessari per l’approvazione dei progetti preliminari, l’avvio della procedura di appalto non può avvenire prima del mese di dicembre 2010.

-Tempo utile per ultimare i lavori	gg.150

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA

Le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di coordinamento, strumento di programmazione, prevenzione e gestione della sicurezza del cantiere, così come è voluto dai D. Lgs. 494/1996 e 528/1999, sono necessarie ad inquadrare in modo sintetico ed immediato le maggiori problematiche che potrebbero insorgere durante la fase di realizzazione dell’opera, correlate alla sua complessità, ed individuare le eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

La struttura metodologica e progettuale del Piano di Sicurezza e di Coordinamento si estrinseca attraverso uno schema organizzativo delle informazioni e prescrizioni relative alla sicurezza:

- Descrizione della fase lavorativa;

- Collocazione temporale della fase lavorativa;

- Scelte tecniche e tecnologiche;

- Attrezzature necessarie;

- Rischi risultanti;

- Misure di sicurezza e tutela della salute;

- D.P.I. da utilizzare;

- Requisiti di idoneità personale (F.A.I.).

Le lavorazioni sono individuabili nelle seguenti tipologie:

- Opere provvisionali di presidio;

- Scavi;

- Lavorazioni in trincea;

- Posa in opera delle tubazioni e dei pozzetti;

- Opere di contenimento degli scavi;

- Lavori per l’allontanamento delle acque di falda superficiale;

- Ripristini.

L’allestimento del cantiere costituisce la prima fase lavorativa per l’intervento che si andrà a realizzare. Dalle scelte che verranno fatte di tipo logistico e funzionale, dipenderà l’andamento del cantiere, sia in termini di efficienza che di sicurezza.

Le attività che comporteranno l’allestimento e l’organizzazione del cantiere sono le seguenti:

- Analisi generale del contesto urbano e conseguenti scelte organizzative;

- Delimitazione e recinzione dell’area di cantiere;

- Recinzione delle aree soggette a scavi e protezione da eventuali cadute;

- Apprestamenti organizzativi relativi a:

- Viabilità carrabile e pedonale;

- Ubicazione delle attrezzature;

- Ubicazione delle prestazioni fisse di lavoro;

- Ubicazione depositi;

- Impianto di cantiere;

- Coordinamento uso mezzi ed impianti collettivi;

- Adempimenti procedurali.

Poiché le lavorazioni interessano indirettamente la viabilità e il transito da e per il cantiere dei mezzi meccanici e di trasporto dei materiali, esigerà una specifica segnaletica prevista dal Codice della Strada e da D. Lgs. 493/1996 per le segnalazioni di pericolo e la regolamentazione della circolazione.

Le attrezzature, i rischi risultanti, le misure di sicurezza e tutela della salute per le diverse tipologie di lavorazione, saranno specificate in sede di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Per tutti i tipi di lavorazione che si effettueranno si dovranno adottare dei dispositivi di sicurezza (D.P.I.), i quali dovranno essere provvisti di marchio CE e dichiarazione di conformità.

Nel Piano di Coordinamento e Sicurezza si dovranno indicare:

- Committente;

- Responsabile dei lavori;

- Oggetto dell’appalto;

- Indirizzo del cantiere;

- Data presunta di inizio lavori;

- Durata presunta dei lavori;

- Numero presunto dei lavoratori;

- Importo presunto dei lavori:

FASE DELLA PROGETTAZIONE

- Coordinatore per la sicurezza;

- Progettista.

FASE DELL’ESECUZIONE

- Coordinatore per la sicurezza;

- Direttore dei lavori;

- Impresa appaltatrice;

- Direttore Tecnico del cantiere;

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- Assistente di cantiere.

Prima dell’inizio dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 494/1996 e D.Lgs. 528/1999, il Committente o il Responsabile dei Lavori effettuerà la Notifica Preliminare, ovvero comunicherà agli organismi territorialmente competenti alla sorveglianza e al controllo (A.U.S.L. e Ufficio del Lavoro) l’impianto del cantiere e l’inizio presunto dei lavori, fornendo, inoltre, i nominativi di tutte le figure che a vario titolo partecipano alla realizzazione dell’opera. Successivamente, in seguito ad eventuali variazioni dei dati trasmessi all’organo di vigilanza, vanno comunicati gli aggiornamenti.

Progettisti

Arch. Alessandra Napoletano

Arch. Diego Perrone